项目名称：GJ项目1号加固工程施工劳务

招标编号：ZB-JKLW-2020-02

招 标 文 件

招标人：重庆市建科工程技术有限公司

二零二零年七月

目	录

第一章招标公告	3

1.1.招标条件	3

1.2 项目概况与招标范围	3

1.3投标人资格要求	3

1.4.招标文件的获取	3

1.5. 投标文件的递交	3

1.6 联系方式	4

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（最低价投标法）	8

3.1评标方法	8

3.2  评审程序	8

3.3评标结果	8

第四章 加固施工劳务合同条款及格式	9

第五章 投标文件格式	23

第一章招标公告

GJ项目1号加固工程

施工劳务招标公告

1.1.招标条件

招标人重庆市建科工程技术有限公司承担GJ项目1号加固工程的施工任务。现对该项目的加固施工劳务进行招标。

1.2 项目概况与招标范围

1.2.1 工程名称：GJ项目1号加固工程施工劳务。

1.2.2  项目概况：对现有GJ项目1号楼外墙范围内的梁、板、柱进行加固，具体以工程量清单及图纸为准。

1.2.3 招标范围：根据重庆市建科工程技术有限公司与国安局签订的《GJ项目1号加固工程施工合同》中加固施工劳务进行招标。

1.3投标人资格要求

1.3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和要求：

1.3.1.1 投标人须在《重庆市建筑科学研究院合格供应商名录库》及相应类别合格供应商中。

1. 3.1.2具有有效的营业执照。
    1.3.1.3固定的经营场所。
    1.3.1.4注册资金500万以上。

1.4.招标文件的获取

1.4.1本次招标需报名，凡有意参加投标者，请于2020年 7 月 30  日- 8月 1  日9:30-11:30，14:00-17:00时（法定公休节假日除外）在重庆市渝中区长江二路221号重庆建科大厦16楼1607室持单位介绍信、经办人身份证报名或者将以上资料通过传真方式报名, 领取招标文件。

1.5. 投标文件的递交

1.5.1 投标文件递交时间为2020年8月 4   日10 时00分， 地点：重庆市渝中区长江二路221号重庆建科大厦1607室。
      1. 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1.6 联系方式

招标人：重庆市建科工程技术有限公司

地	址：重庆市渝中区长江二路221号重庆建科大厦1607室 
联系人：   唐老师   	王老师

电     话：023-63301867        023-67674188

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标人 | 招标人：重庆市建科工程技术有限公司 地 址：重庆市渝中区长江二路 221 号重庆建科大厦 1607 室 联系人：唐老师 王老师 电 话：023-63301867 023-67674188 邮箱： 6169195367@qq.com |
| 2.2 | 项目名称 | GJ项目1号加固工程 |
| 2.3 | 项目地点 | 重庆市 |
| 2.4 | 招标范围 | 加固施工劳务 |
| 2.5 | 服务期 | 60天 |
| 2.6 | 招标文件获取 | 投标人在重庆市建筑科学院（http://www.cqsjky.com/?pa=16&tid=10023）上自行下载 |
| 2.7 | 投标人资质条件（资格后审条件） | 投标人应具备以下资格条件： 1、投标人须在《重庆市建筑科学研究院合格供应商名录库》及相应类别合格供应商中。 2、营业执照 2.1固定的经营场所。 2.2注册资金500万以上。 注：投标人须提供有效的资质证书副本复印件，并加盖投标人单位公章。 |
| 2.8 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，踏勘一切费用由投标人自理。 |
| 2.9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.10 | 分包 | 严禁分包 |
| 2.11 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 2020 年8月1 日14 时 00 分，各投标人以书面形式或电子扫描件（加盖公司公章）形式送至招标人联系地址或邮箱 |
| 2.12 | 招标人澄清、答疑或补疑的时间 | 2020 年8月 2 日 14 时 00 分， 投标人在重庆市建筑科学院（http://www.cqsjky.com/?pa=16&tid=10023）上自行下载 |
| 2.13 | 投标截止时间 | 2020 年8月 4 日 10时 00分（北京时间） |
| 2.14 | 投标报价、计价 | 1、本项目投标报价采用综合单价，综合单价在合同实施期间价格不予调整（投标人自行考虑相应风险费用）。 2、投标报价中不包含主材材料费（角钢、钢筋、灌浆料、结构胶）。 3、投标报价中应包括但不限于人工费、低值易耗品、零星材料、小型工具、水电费、建渣清运费、地材损耗、管理费、利润、税金等完成本项目的全部费用。加固施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费用，各类材料的场内二次转运，自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用，周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库，劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等），安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），安全文明施工费用（包括主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工），承包工程范围内的孔位开挖（2米范围）、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工，预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用等均由投标人考虑在单价中。中标后招标人不再对综合单价进行调整。 4、投标报价中技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。中标后该部分费用包干使用，不填报的，视为在其他报价中已包含此项费用，中标后，招标人不另行支付此项费用。 5、本项目将设置总价最高限价、分部分项工程量综合单价最高限价，投标人的投标报价不得超过单项及总价最高限价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 |
| 2.15 | 投标总价 （暂定总价） | 投标总价（暂定总价）=投标报价*暂定工程量 |
| 2.16 | 投标文件份数 | 一式贰份（正本一份，副本一份），每页加盖单位公章。 |
| 2.17 | 投标文件的制作及装订要求 | 1、将投标文件装订成册。不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 2.18 | 投标文件的密封 | 1.投标文件装投标文件袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。 2.如果投标文件袋没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接 收，并原封退还给投标人。 |
| 2.19 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人地址： 投标人名称： (项目名称) 投标文件 在2020年 月 日 时00分（开标时间）前不得开启 |
| 2.20 | 递交投标文件地点 | 递交地点：重庆市渝中区长江二路 221 号重庆建科大厦 1607室 |
| 2.21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 2.22 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市渝中区长江二路 221 号重庆建科大厦 |
| 2.22 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.密封情况检查； 3.开标顺序：随机开启； 4.评标人员在开标记录上签字； 5.开标结束。 |
| 2.23 | 评标人员的组建 | 1．评标人员构成：不少于5人。 |
| 2.24 | 重新招标 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |

第三章 评标办法

3.1评标方法

本次评标采用合理最低价中标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件依据报价高 低顺序，报价合理最低价为中标候选人。如最低价中标候选人因故弃标，则重新招标。

3.2  评审程序

3.2.1 评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第2.7条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2.2 投标人有一下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”中规定的任何一种性情的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本标书约定的其他情形。

3.2.3 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据投标报价中综合单价计算出投标总报价，并根据投标总价从低至高确定前三名投标人为中标候选人

3.2.4 评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.5在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.6澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算数性错误修正的除外）投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.7评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标结果

3.3.1评标委员会按照报价低到高的顺序推荐中标候选人。

3.3.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 加固施工劳务合同条款及格式

GJ项目1号加固工程劳务招标文件

加固施工劳务合同

甲方：重庆市建科工程技术有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、 公平和诚信的原则，甲、乙双方就GJ项目1号加固工程加固施工劳务承包事宜协商达成一致。 订立本合同。

第一条	工程概况

工程名称：GJ项目1号加固工程

工程地点：重庆市

第二条	工程承包范围

对甲方承担的GJ项目1号加固工程提供加固施工劳务工作，详见后附清单。

第三条	工程工期

60天。

第四条	甲方的责任义务

1．甲方负责组建项目管理专业团队，监督乙方施工，安排专业技术人员与乙方进行各项施工技术交底，对不符合加固要求的应向乙方提出更改；

2．按加固施工要求确定劳务方派工人数，具体事项，完成量；确定需要劳务单位完成工作的质量要求等；

3. 甲方为乙方进场施工提供方便条件，并配合乙方施工。

4、甲方负责协调在施工中出现的外部干扰；配合乙方施工顺利进行；

5. 甲方按合同约定及时给乙方办理施工签证、结算、支付工程款等。

第五条	乙方责任和义务

1．遵守国家政策和法律法规；遵守工程现场的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职

业健康安全、劳动保护等工作。

2．严格按照甲方要求和加固施工验收规范的相关技术要求及精心组织施工，确保加固施工质量

达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

4．按甲方及现场各施工单位的要求统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供 或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

5．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳务合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

6．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

7．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8．施工现场水电费已包含在本合同单价中，由乙方承担。

9．施工区域内由于施工造成的物品损坏等，由乙方负责修复或赔偿。

10．乙方项目负责人必须配合甲方参加业主组织的会议，无故不参加的，乙方须向甲方支付500元/次的违约金。

11. 工程竣工前清理现场，并将工程打扫干净，做到工完场清。乙方若未按甲方要求清理场地的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担。

12. 乙方应配合甲方做好施工记录、隐蔽工程验收记录等。隐蔽工程隐蔽前应经甲方验收合格并接到甲方通知后方可隐蔽。若甲方发现乙方未按照甲方要求进行质量验收合格及验收后，进行隐蔽施工的，甲方对乙方所完成工程量不予认可，从工程款中扣除乙方因未按照要求隐蔽部分所使用的材料等相关款项并罚款500元/次。

13. 工程竣工且甲方未移交给业主之前，乙方负责承包范围内的成品和半成品(包括对上一道工序)保护、完善整改意见至验收合格并移交完成为止。乙方保护期间发生损坏，由乙方出资修复，若造成其他相邻物件的毁损，由乙方承担赔偿责任并修复。

14. 乙方的现场施工人员、机械、设备、材料与施工进度等必须满足甲方的要求，如果乙方进度不能满足甲方要求，则乙方必须按甲方要求增加施工人员、机械、设备、材料等，由此引起的相关费用甲方概不补偿。否则，甲方有权自行安排第三方进行施工，由此发生的费用由乙方承担。

15. 乙方承担本工程材料运输费、装卸费、保险费和运渣费用等。

16. 切实做好安全文明施工，不得损坏其他单位的安装成品和工程合格品，否则乙方负责赔偿。

17. 乙方应做好安全施工，乙方在履行本合同义务过程中由乙方自身或因乙方原因造成甲方和第三方任何安全事故或者人身、财产损害的，由此产生的一切责任和费用均由乙方承担。若甲方由此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

18. 乙方为乙方工人及管理人员购买意外伤害保险，为施工人员提供保障安全的一切措施并自行承担费用。

19. 保持场地整洁卫生，建筑垃圾应及时清运出场，费用已含在合同价款内。乙方应对现场一切公共设施做好保护措施，如造成损坏，一切后果由乙方负责。

20. 民工工资保障：乙方必须按月足额以法定货币发放民工工资，如因乙方拖欠民工工资等行为引发民工上访、闹事造成严重社会影响的，甲方有权扣除应付给乙方的工程款以优先用于支付民工工资，给甲方造成损失的乙方应负责赔偿。

21．须按甲方要求时间按时入场；项目数量、质量须符合甲方要求，不符合要求部分须按甲方要求整改，并自行承担整改费用。未按要求时间入场和整改再次不符合要求的项目，每次处以0.3-5 万罚款,并承担相应损失。

第六条	环境保护、安全生产和文明施工

1．乙方应组织进场施工人员及相关人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；甲方应依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督乙方的相关工作实施情况，使 其体系有效正常运行。

2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操 作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产； 随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一 切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做 到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象， 并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第七条	承包方式、价格及包含的内容

1．承包方式及单价：本合同为固定单价合同，合同暂定总价为人民币	万元（大写：	)

2．承包价格所包含的内容：本合同综合单价为全费用综合单价，包括但不限于人工费、低值易耗品、零星材料、小型工具、水电费、建渣清运费、主材保管费、主材损耗、地材损耗、管理费、利润、税金等完成本项目的全部费用。加固施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护 设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的孔位开挖（2米范围）、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用等均已包含在合同单价中，甲方不再对综合单价进行调整。

3、技术措施清单中以项计列的项目包干使用，包干费用为          元（大写：     ）由乙方人根据现场情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。中标后该部分费用包干使用，不填报的，视为在其他报价中已包含此项费用，甲方不另行支付此项费用。

第八条	结算办法及付款方式:

1、本工程无预付款

乙方提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/  。

- 结算方式及支付条件为：

- 2.1工程量计算：根据该GJ项目建设方、甲方、监理单位、跟踪审核单位、共同计量并签字确认的工程量计算。

2.2结算方式：结算金额=合同单价*实际收方工程量。

- 2.3支付方式：

- 2.3.1工程完成甲方收到该工程款项后于10个工作日内支付第一次进度款，进度款支付比例为所完成甲方收到建设方款项的70%；

2.3.2工程竣工验收合格并经建设方书面确认且收到工程款后15个工作日内支付至甲方收到建设方款项的85%；

2.3.3工程结算完毕并经甲方书面确认且收到工程款后15个工作日内支付至结算总价的95%。

2.3.4余工程结算总价的5%作为工程质保金，该工程质保期为两年，无未解决的质量问题的情况下，甲方向业主方退回质保金后，甲方与乙方办理质保金退还手续，甲方将剩余质保金无息一次性支付乙方。

2.3.5乙方须在甲方每次付款前提供真实、合法、有效、足额的税率为3%的增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付款，且不因此承担任何违约责任。

2.3.6每次付款时，甲方有权将应由乙方承担的费用和其他相关费用全额扣除后再行支付。

2.3.7甲方、乙方同意付款采取转账方式支付。

2.3.8乙方收到工程款后应及时支付雇佣人员工资。不得挪作他用。

2.3.9、甲乙双方信息

- 重庆市建科工程技术有限公司

统一社会信用代码：91500103320395267L

地     址： 重庆市渝中区长江二路221号1幢一层

开户银行 : 华夏银行重庆大坪支行

银行账号 ：11251000000433490

- XXXXXXXXXXX公司

纳税人识别号 ：

(基本户)银行 :

账        号 ：

- 第九条   违约责任

9.1 甲方违约

9.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：无。

9.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在实际开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

（3）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

9.2 乙方违约

9.2.1 乙方违约的情形

对乙方其他违约情况的处理:

（1）乙方未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人和甲方有权对乙方处以5000-10000元的违约金。

（2）如果因乙方的原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方在甲方指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，甲方有权单方解除合同，并按通用合同条款第9.2.3项、第9.2.4项和第9.2.5项的约定进行处理。

（3）因乙方原因，未按经监理人和甲方批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的，甲方有权暂停支付工程进度款，且无需对此承担任何违约责任；同时甲方有权要求乙方在限定期限内自费赶上相应的进度计划。如乙方任不能按甲方要求完成相应进度计划的，视为乙方重大违约，甲方另有权随时解除本合同，责令乙方限期内退场，并对乙方已完成的工程量按照80%进行结算。

（4）逾期竣工，工期每延误1天处违约金1 万元整。除不可抗力外，因乙方原因，当乙方当月达不到经乙方、甲方双方认定的施工进度计划的要求时，未达到进度要求的单位工程，当期应支付进度款降低5%支付。当总进度达到认定的计划时，甲方将返还扣除的工程进度款。

（5）因乙方原因逾期竣工30天以上的，甲方有权随时解除本合同，责令乙方限期内退场，并对乙方已完成的工程量按照80%进行结算

（6）乙方在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，乙方在甲方指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的, 甲方有权单方解除合同，责令乙方限期内退场，并对乙方已完成的工程量按照80%进行结算。。

（7）乙方违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，监理人和甲方有权对乙方处以5000～10000元违约金，同时乙方必须按监理人或甲方的要求立即进行整改。

（8）乙方未根据合同的约定按甲方和监理人的要求及时无条件撤换乙方项目经理和其他人员的；或未征得甲方的同意更换项目经理或主要管理人员和技术骨干的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按合同约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应合同约定或规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或甲方同意，擅自脱岗的，每检查发现一次，监理人和甲方有权对乙方处以1000元/人.次.日违约金。

（9）乙方向监理人和甲方提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现乙方有弄虚作假的，每发现一次，监理人和甲方有权对乙方处以1000～3000元违约金。

（10）乙方在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，监理人和甲方有权对乙方处以5000～10000元违约金。

（11）乙方应严格遵守有关农民工和劳务用工的规定，若乙方拖欠农民工或劳务用工工资，甲方有权直接从应付工程款中代乙方支付农民工或劳务用工工资，由此引发的一切责任由乙方全部承担。

（12）未经甲方同意，乙方不得随意更改合同约定的材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和甲方有权每次处以乙方5000元违约金，同时乙方应限期进行整改；

（13）乙方未按时足额支付农民工工资的，每发现一次，监理人和甲方有权对乙方处以5000～10000元违约金。甲方有权暂停支付工程款，并在应付工程款中直接代为支付农民工工资。乙方还须承担因此而导致的工期延误、停工损失等全部责任。

（14）甲方有权将乙方在本合同项下应承担的违约金从进度款等后续应付工程款项中直接扣除。

（15）因乙方违约导致甲方提前解除本合同的，乙方应当向甲方支付暂定工程款总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续补足赔偿。

第十条	施工检验与验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织劳务工作，确保工作质量。且在业主规定的质保期限内与甲方共同承担质量责任。

2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件，乙方自检，并在隐蔽或中间验收前24小时之内通知甲方检验，并协助甲方提交工程的自检记录、隐蔽和中间验收内容、时间和地点。乙方协助甲方准备验收记录，验收合格且甲方代表通知隐蔽后，乙方方可进行隐蔽和下道工序继续施工。如未经甲方通知甲方可认为此部分施工不合格，不予结算。如验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后通知甲方重新验收，由此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。

3、重新检验：无论甲方是否进行验收，任何一方要求乙方对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。若检验合格，则提出重新检验要求的一方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。若检验不合格，则乙方承担发生的全部费用和损失，且工期不予顺延。

4、工程质量未达到约定标准及国家行业规范标准的部分，一经发现，有权要求乙方立即拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定的质量标准。由此发生的拆除和重新施工的费用和损失由乙方承担，且工期不予顺延。若乙方重新施工后，仍不能达到规定的质量标准的，甲方有权另行组织人员予以施工，由此产生的费用由乙方承担。

第十一条	保险

1．乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

2．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十二条	争议

1．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地

重庆仲裁部门或渝中区人民法院解决。

第十三条	合同解除

1．如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致

使合同无法履行的，可以解除合同。

2．因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和

移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十四条	 合同终止

双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，劳务报酬价款支付完毕本

合同即告终止。

第十五条	合同份数

本合同一式4份， 甲方2份；乙方2份。

第十六条	合同生效

本合同双方约定盖章后立即生效。

第十七条 合同附件

附件一：GJ项目1号加固工程工作量清单

附件二：工程质量保修书

合同签订地点：

合同签订时间：

甲方（盖章）：重庆市建科工程技术有限公司

法定代表人：	       经办人：

联系电话：023-63619272

地	址：重庆建科大厦

开户行：华夏银行重庆大坪支行

银行账号 ：11251000000433490

乙方（盖章）：

法定代表人：	    经办人：

联系电话：

地	址： 账  号： 开户行：

附件二：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为   伍  年；

3．装修工程为   贰   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰  年；

5．供热与供冷系统为    贰   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰   年；

7．其他项目保修期限约定如下：其余项目均为贰年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：            乙方(公章)：          

地  址：                    地  址： 

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真： 

开户银行：                  开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件一：             GJ项目1号加固工程工作量清单

第五章 投标文件格式

GJ项目1号加固工程加固施工劳务

投标文件

投标人：	（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

一、投标函

投	标	函

致：重庆市建科工程技术有限公司（招标人）

1.根据招标编号为ZB-JKLW-2020-02招标编号）GJ项目1号加固工程加固施工劳务（项目 名称）招标文件，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的约定，我方愿以人民币		元 (大写：	)的投标总报价承包上述项目。

2.我方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对 这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方同意向贵方提供贵方要求的与本投标有关的任何证据或资料。

4.我方同意在标书规定的开标日期起遵循本投标书，并在标书规定的投标有效期满之前均具有 约束力。

5.我方郑重承诺：我方已经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业成本。我方保证投标报 价和投标文件中所提供的相关证明材料是真实有效的。

6.一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期。

7.一旦我方中标，招标文件的有关要约条件，我方全部予以承诺，并另承诺	。

8.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我 方将受此约束。

投标人：			（盖章)

法定代表人或其委托代理人：	 (签字或盖章)

电话：	传真： 			 开户银行名称： 				 开户银行账号：

日期：	年	月

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

重庆市建科工程技术有限公司：

本人		（姓名）系	（投标单位名称）法定代表人，现授权我 单位	（姓名）为授权代理人，全权处理此次 GJ项目1号加固工程加固施工劳务 投标活动的一切事宜。

特此授权

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件

单位名称（公章）： 		 法定代表人（签字）：	电话： 	 法定代表授权人（签字）：	电话：

年	月	日

附法定代表人身份证正反面（第二代）复印件

附授权代理人身份证正反面（第二代）复印件

注：法定代表人参加投标活动不需要授权书，但需提供法定代表人身份证明。

三、营业执照（复印件，加盖公章）

四、工作量清单及报价

附件一：

GJ项目1号加固工程工作量清单

投标人（公章）：

年	月	日